# Plan y Evidencia de Pruebas

## Recepción Electrónica (RE) — Base

Casos de prueba y evidencia de validación del núcleo de Recepción Electrónica.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Plan / Evidencia de Pruebas |
| Código | PT-RE-001 |
| Producto | Recepción Electrónica (RE) — Base |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026-06-24 |
| Responsable | Área de Sistemas / Desarrollo |
| Clasificación | Uso interno |
| Estado | Vigente |

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-24 | Área de Sistemas / Desarrollo | Versión inicial del plan de pruebas de la base. |

## Contenido

Objetivo y alcance

Tipos de prueba

Casos de prueba

Checklist de validación

Evidencias

Control documental

## Contenido de imágenes

Ilustración 1. Evidencia de login exitoso

Ilustración 2. Evidencia de registro de visita creado

Ilustración 3. Evidencia de validación de QR

Ilustración 4. Evidencia de reporte exportado

## 1. Objetivo y alcance

Validar que el producto base cumple con los requerimientos funcionales (DR-RE-001) y mantiene los controles de seguridad alineados con PSI.01, PSI.05 (incluido el enmascaramiento de datos) y PSI.12. Las pruebas de módulos opcionales se documentan en sus respectivos documentos.

## 2. Tipos de prueba

Funcionales: verifican el comportamiento esperado.

De permisos: verifican el acceso por rol.

De errores: verifican manejo controlado de errores.

De reportes: verifican generación y exportación.

## 3. Casos de prueba

### 3.1 Autenticación

| ID | Caso | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-001 | Login con credenciales válidas. | Acceso concedido y token emitido. |  |
| PT-002 | Login con credenciales inválidas. | Acceso denegado con mensaje controlado. |  |
| PT-003 | Bloqueo tras intentos fallidos. | Cuenta bloqueada; desbloqueo por administrador. |  |
| PT-004 | Recuperación de contraseña. | Código enviado, validado y contraseña cambiada. |  |
| PT-005 | Cierre de sesión. | Token invalidado. |  |

### 3.2 Usuarios y empleados

| ID | Caso | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-010 | Alta de usuario/empleado. | Registro creado con datos y accesos. |  |
| PT-011 | Edición y cambio de estado. | Cambios reflejados. |  |
| PT-012 | Carga masiva con formato. | Registros importados; errores reportados. |  |
| PT-013 | Generación de QR. | QR generado correctamente. |  |
| PT-014 | Anonimización en baja de empleado. | Datos personales (correo, nombre, teléfono) sobrescritos físicamente; no recuperables (PSI.05). |  |

### 3.3 Visitantes

| ID | Caso | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-020 | Registro de visitante. | Visitante creado. |  |
| PT-021 | Verificación de visitante. | Visitante verificado. |  |
| PT-022 | Bloqueo/desbloqueo. | Estado actualizado. |  |
| PT-023 | Adjuntar y validar documento. | Documento validado/rechazado con motivo. |  |

### 3.4 Registros / visitas

| ID | Caso | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-030 | Crear visita por recepción. | Registro y evento inicial creados. |  |
| PT-031 | Registro por liga enviada. | Token validado y registro creado. |  |
| PT-032 | Cancelar/finalizar visita. | Evento de cierre y correo (si aplica). |  |
| PT-033 | Notificaciones por correo. | Correos enviados a visitante/anfitrión. |  |

### 3.5 Control de acceso

| ID | Caso | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-040 | Validar QR válido. | Acceso autorizado y evento registrado. |  |
| PT-041 | Validar QR inválido/expirado. | Acceso rechazado. |  |
| PT-042 | Registrar entrada y salida. | Eventos de entrada/salida registrados. |  |
| PT-043 | Operación en kiosco. | Consulta y registro de eventos. |  |

### 3.6 Catálogos y configuración

| ID | Caso | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-050 | CRUD de catálogos. | Altas/ediciones/estados correctos. |  |
| PT-051 | Cambio de parámetros generales. | Configuración aplicada. |  |
| PT-052 | Creación de rol personalizado. | Rol creado con visibilidad definida. |  |
| PT-053 | Activar/desactivar módulo opcional. | Visibilidad actualizada sin afectar la base. |  |

### 3.7 Reportes

| ID | Caso | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-060 | Reporte de registros/eventos/horas. | Datos correctos según filtros. |  |
| PT-061 | Exportación a PDF/Excel. | Archivo generado respetando permisos. |  |

### 3.8 Permisos y seguridad

| ID | Caso | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-070 | Acceso a ruta sin permiso de rol. | Acceso denegado. |  |
| PT-071 | Manejo de error sin datos sensibles. | Error controlado, sin información técnica. |  |
| PT-072 | Rate limit en autenticación. | Peticiones excesivas limitadas. |  |
| PT-073 | Logs sin secretos ni datos personales completos. | Bitácora conforme a PSI.05 (sin datos sensibles completos). |  |
| PT-074 | Datos de prueba sin información real de producción. | Pruebas realizadas con datos ficticios/anonimizados; ambientes separados (PSI.12). |  |
| PT-075 | Contraseñas almacenadas cifradas. | Las contraseñas se guardan cifradas; no se exponen en claro (PSI.05). |  |

## 4. Checklist de validación

| Punto de revisión | Cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos funcionales validados |  |  |
| Permisos por rol verificados |  |  |
| Errores controlados |  |  |
| Reportes y exportaciones correctos |  |  |
| Contraseñas protegidas (hash) |  |  |
| Secretos fuera del código fuente |  |  |
| Logs sin datos sensibles |  |  |
| Evidencia de pruebas registrada |  |  |

## 5. Evidencias

[Foto: evidencia de login exitoso]

Ilustración 1. Evidencia de login exitoso

[Foto: evidencia de registro de visita creado]

Ilustración 2. Evidencia de registro de visita creado

[Foto: evidencia de validación de QR]

Ilustración 3. Evidencia de validación de QR

[Foto: evidencia de reporte exportado]

Ilustración 4. Evidencia de reporte exportado

Las evidencias se capturan sin exponer datos personales reales, QR reales, tokens ni valores de .env.

## 6. Control documental

| Documento | Código | Versión | Fecha | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan / Evidencia de Pruebas — RE | PT-RE-001 | 1.0 | 2026-06-24 | Área de Sistemas / Desarrollo | Vigente |